## Slide 1: Snake Projekt
Organisations-Präsentation
SCORE: 42

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
1 Planung des Spiels
  Welches Spiel
    Features
  Wie umgesetzt
    Grobes Programmmodel
    Frameworks
2 Aufgabenverteilung
  Grobe Aufgabenverteilung
3 Planung des Projektablaufs
  Arbeitspakete | Meilensteine
  Wochenplan

## Slide 3: Das Spiel : Reverse Snake
Schlange startet lang, wird per Zeitintervall länger
Verliert Länge, wenn Item aufgehoben wird
Neues Item spawnt, wenn altes aufgehoben wurde
Gegner / Hindernisse spawnen zufällig im Zeitintervall
Kollision mit Gegner / Wand / Sich selbst führt zum Gameover
Schlange besteht nur noch aus Kopf => Level geschafft / Schnellerer Spielablauf
1

## Slide 4
1

## Slide 5: Grobe Aufgabenverteilung
2
Schwerpunktgebiete der einzelnen Mitglieder
  Spielelogik: Lisa, Marina, Lule, Yasmin
  Canvas-Umsetzung: Julian, Marina
  Website: Julian
  Dokumentation: Lule, Yasmin

## Slide 6: Arbeitspakete | Meilensteine
22.11 – Webseite Basisaufbau
29.11 – Bugfixes | Besprechung | Dokumentation
06.12 – Basis Objekte | Zeichnen der Objekte
13.12 – Bugfixes | Besprechung | Dokumentation
20.12 – Loop | Steuerung
27.12 – Bugfixes | Besprechung | Dokumentation
03.01 – Kollisionsabfragen |Gameover
10.01 – Bugfixes | Besprechung | Dokumentation | Finale Version
17.01 – Abgabe Dokumentation
24.01 – Abgabe | Präsentation
3

## Slide 7: Wochenplan
Mo: selbstständige Arbeit |Statusbericht abgeschickt
Di: Zeit für Gruppenbesprechung
Mi: Zeit für Gruppenbesprechung
Do: selbstständige Arbeit
Fr: selbstständige Arbeit
Sa: Statusbericht an Lisa
So: Zusammenschrift des Statusberichts
3